РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 404-162/2026-III-01/4
Датум: 09.06.2026. године
Б о љ е в а ц


ОПИС УСЛУГА


Предмет ове набавке је набавка услуга стручног надзора за радове на изградњи ограде око несанитарне депоније „Обла“
 Стручни надзор подразумева обилазак радова од стране  изабраног и именованог стручног лица, најмање два пута недељно, током трајања радова. Рок за извођење радова је највише 60 календарских дана од дана увођења у посао. 
Стручни надзор обухвата:
- увођење Извођача радова у посао;
- контролу да ли се радови врше према основном уговореном предмеру,
- контролу и проверу квалитета радова и примене прописа, техничких прописа, стандарда и норматива, техничких карактеристика,
- праћење динамике радова и упознавање инвеститора о придржавању уговорног рока,
-  контролу грађевинске књиге и оверу њене тачности,
- преглед обрачунских ситуација, њихову контролу и оверу за исплату,
- оверу грађевинског дневника и евидентирање свих промена кроз грађевински дневник,
-  коначан обрачун и оверу окончане ситуације;
- доставу извештаја Инвеститору;
-  давање упутства Извођачу радова;
- решавање других питања која се појаве у току радова.

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке на коју се закон не примењује, мора испунити услове за учешће у поступку набавке,  дефинисане чл. 111. Закона о јавним набавкама, и то: 

1. Да понуђач испуњава услове из члана 111. Закона о јавним набавкама или да је уписан у регистар понуђача.

Као доказ понуђач доставља изјаву или решење о упису у регистар понуђача.

Понуђач је у обавези да има најмање једно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) са лиценцом број 410 или 411.

Понуђач доказује да има најмање једно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) са лиценцом број 410 или 411 тако што прилаже:
-   фотокопију уговора о радном ангажовању.
- Копију  лиценце,
- Потврда Инжењерске коморе Србије о важности исте или Решење надлежног министарства.
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ПОНУДА

бр ________________ од __________________године


ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	



	Адреса понуђача:

	



	Матични број понуђача:

	



	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	



	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	



	Телефакс:

	



	Број рачуна понуђача и назив банке:

	



	Лице овлашћено за потписивање уговора
	























ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ


	Р.бр.
	Назив
	Укупна цена без ПДВ-а
	
ПДВ
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	Набавка услуга стручног надзора за радове на изградњи ограде око несанитарне депоније „Обла“
	
	
	




	Укупна цена без ПДВ 
	

	ПДВ

	

	Укупна цена са ПДВ 
	

	Рок и начин плаћања

	           У року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, потписане од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача.

	Рок важења понуде


	
________ дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 30 дана)

	Реализација уговора


	
Присуство надзора најмање два пута недељно, током трајања радова.
























Датум:                                                                            Потпис овлашћеног  лица
____. ____. 2026. године                                       	_____________________________



МОДЕЛ УГОВОРА


На основу спроведеног поступка набавке на коју се закон не примењује бр. 25/2026  – Набавка услуга стручног надзора за радове на изградњи ограде око несанитарне депоније „Обла“, закључује се

УГОВОР
 о јавној набавци услуга стручног надзора за радове на изградњи ограде око несанитарне депоније „Обла“

Уговорне стране:


1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац
Матични број: 07223692
ПИБ: 102026307
Рачун бр.: 840-160640-07
коју заступа заменик начелника Општинске управе Општине Бољевац,
Милош Длбокић, дипл. правник
( у даљем тексту: Наручилац)


2. ПОНУЂАЧ:  _____________________________________________
Адреса:_______________________________________
Матични број:_________________________________
ПИБ:_________________________________________
Рачун бр.: ____________________________________
  отворен код пословне банке_____________________
  кога заступа директор___________________________
  ( у даљем тексту: Пружалац услуге) 
                    



ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
	 ______________________________________________
______________________________________________
 ______________________________________________
	    


     
ПОДИЗВОЂАЧИ:
           ______________________________________________
	______________________________________________
	______________________________________________






ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
	Предмет овог Уговора је набавка услуга стручног надзора за радове на изградњи ограде око несанитарне депоније „Обла“, која у свему мора одговарати техничким стандардима, условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Пружаоца услуге број ___________ од _______2026. године, заведене код Наручиоца под бројем 404-__/2026-III-01 од _____2026. године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.
          Пружалац услуге је обавезан да услуге наведене у члану 1. овог уговора изврши у свему према условима из Понуде, а који су саставни део овог уговора.

ЦЕНА
Члан 3.
            Уговорена цена за услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи ограде око несанитарне депоније „Обла“ је ____________ динара без ПДВ-а, односно ____________ са ПДВ-ом
У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које Пружалац услуге  има у реализацији овог Уговора.
            Цена услуга одређена у укупном износу је фиксна и не може се мењати.

УГОВОРНИ РОКОВИ
Члан 4.
 Стручни надзор подразумева обилазак грађевинских радова од стране  изабраног и именованог стручног лица, најмање два пута недељно, током трајања грађевинских радова. Рок за извођење грађевинских радова је максимално 60 календарских дана од дана увођења у посао. 
  
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Плаћање ће се вршити на следћи начин:
           У року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, потписане од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 6.
           Наручилац је обавезан да:
- изврши плаћање у складу са чл. 5 овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Члан 7.
           Обавезе Пружаоца услуге су да врши:
- увођење Извођача радова у посао;
- контролу да ли се грађевински радови врше према основном уговореном предмеру,
- контролу и проверу квалитета грађевинских радова и примене прописа, техничких прописа, стандарда и норматива, техничких карактеристика,
- праћење динамике грађевинских радова и упознавање инвеститора о придржавању уговорног рока,
-  контролу грађевинске књиге и оверу њене тачности,
- преглед обрачунских ситуација, њихову контролу и оверу за исплату,
- оверу грађевинског дневника и евидентирање свих промена кроз грађевински дневник,
-  коначан обрачун и оверу окончане ситуације,
- доставу извештаја Наручиоцу са фотографијама са терена,
-  давање упутства Извођачу радова,
- решавање других питања која се појаве у току грађевинских радова,
- да у тренутку закључења уговора достави бланко соло меницу за испуњење уговорних обавеза са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора, која ће бити безусловна и платива на први позив Наручиоца, са роком важења 10 дана дужим од важења Уговора.

Члан 8.
Пружалац услуге нема право да призна увећану ни једну позицију нити да признаје веће цене од уговорених. Ако дође до прекорачења, Пружалац услуге је дужан да стопира те радове и обавести инвеститора, а да овај преузме мере за решење прекорачења.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 9.
Уговор ступа на снагу потписом обе уговорне стране. Овај Уговор је на снази до потпуне реализације предмета Уговора, а најкасније до 31.12.2026. године.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.
Овај Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен:
1.  Споразумом уговорних страна у писаној форми и без отказног рока;
2. Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Пружалац услуге делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или их извршава са закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду; 
3.  Утрошком укупно уговорених средстава из  члана 3. Уговора и
4.  У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.
За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају своје уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором.

 РЕШАВАЊЕ ЕВЕНТУАЛНИХ СПОРОВА

Члан 11.
            За евентуалне спорове по овом уговору, уколико се не могу решити споразумно, надлежан је Привредни суд у Зајечару.


ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
На све што овим уговором није предвиђено, примењиваће се одредбе важећих Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и других законских и подзаконских прописа.










Члан 13.
            Саставни делови овог уговора су:,
- Понуда Пружаоца услуга зав.бр. _____ од _________2026..године, код Наручиоца заведена под бројем  404-____/2026-III-01 од ________. године.

Члан 14.
           Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.   




                     НАРУЧИЛАЦ			                                        ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

     	  ОПШТИНСКА УПРАВА 		                         _________________________________
	             ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                   (Назив и седиште понуђача)
             ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА    		                        _________________________________
								                    (Функција потписника уговора) 
                      Милош Длбокић
                        дипл. правник			            
                                                                                              _________________________________									                  (име и презиме потписника уговора)

    ____________________________			  _________________________________
                       (потпис)				                                       (потпис)




          
